## Slide 1
“电子杯”赛题八
智能信息处理与通信技术省高校重点实验室

## Slide 2: 赛题原则
多模态数据驱动的可解释精准问数/问答智能体
让企业业务人员用自然语言提问，系统能够判断问题含义，必要时主动澄清，然后查询数据库、检索文档或同时调用两类数据源，最后给出准确答案、查询依据和可审计证据。
判断问题含义：意图识别、改写问题
主动澄清：核心是保证可靠，对于有歧义的、不明确的问题，继续追问
两类数据源：结构化数据库和非结构化文本、图片，区分调用哪一类或者结合着看
最终呈现形式：准确答案、查询依据和可审计证据
除答案外还需 答案链路解释，对应的原文出处
推理链路，工具调用，数据来源
流程：
自然语言提问 → 意图识别 → 要素抽取 → 缺失条件澄清 → 表或文档定位 → SQL 查询或知识检索 → 结果校验 → 答案生成 → 来源与执行过程展示

## Slide 3: 场景定义
聚焦场景：面向企业经营分析的多模态智能问数与知识问答助手
让数据库表、业务术语、文档内容、演示问题和评测集围绕同一套业务逻辑组织起来
好搭数据集、好讲故事
选数据库：
Chinook
Chinook 数据库＋自建数字音乐商店业务文档＋独立评测集（结构化问数+业务文档问答）
后续加入模糊、旋转、低清、遮挡等异常图片（对照赛题文档处理数据），考虑引入CAD类的工业数据测试
后续可以引入：通用文档压力集——OHR-Bench 抽样
产品定位：面向数字音乐商店运营团队的可解释经营分析与知识问答智能体
面向数字音乐商店运营团队，通过自然语言查询销售、客户、音乐内容等业务数据，并结合运营制度、商品资料、营销复盘和客服知识文档，输出：经营指标； 统计口径；自动生成并执行的 SQL； 相关业务文档片段；数据来源和执行过程；缺少条件时的澄清问题；无依据时的明确提示。

## Slide 4: 核心用户与场景：
主：运营人员 日常经营查数 | 主：经营负责人 跨源经营分析 | 辅：客服人员 业务知识问答 | 辅：数据管理员 口径核验与系统审计
典型问题： ・指定时间内销售额、销量是多少？ ・哪些国家、音乐类型或艺术家表现最好？ ・不同指标的统计口径是什么？ 主要数据： Chinook 销售、客户与音乐内容数据 重点能力： 单表/多表 NL2SQL、要素提取、主动澄清、SQL 与结果展示 | 典型问题： ・哪类音乐销售表现最好？ ・高销售额与高销量的对象是否一致？ ・数据库结果对应哪些营销策略或业务规则？ ・某项经营结论是否有文档依据？ 主要数据： Chinook 数据库 + 业务规则、营销复盘与经营分析文档 重点能力： 任务规划、跨源查询、多表关联、文档检索、结果融合与证据解释 | 典型问题： ・某张专辑包含哪些曲目？ ・某类音乐或艺术家有哪些业务信息？ ・客户咨询应依据哪条业务规则回答？ 主要数据： 音乐目录、商品说明、客服 FAQ、业务规则文档 重点能力： RAG 检索、文档解析、引用片段展示、多轮问答 | 典型问题： ・这个指标使用了哪些表和字段？ ・SQL 是否存在重复计数或口径错误？ ・回答引用了哪些文档和执行记录？ 主要数据： 数据库 Schema、指标词典、查询日志、文档质量报告 重点能力： Schema Linking、指标校验、SQL 安全检查、来源追踪与审计

## Slide 5: 数据集+测评集

## Slide 6: 做的是什么
部分 | 它是什么 | 负责什么 | 是不是核心
网页端 | 用户操作界面 | 输入问题、展示结果、展示 SQL 和证据 | 必须有，但只是表现层
大模型 API | 语言理解和推理引擎 | 理解用户问题、拆分任务、生成回答 | 是底座，但不是我们的全部产品
Chinook 数据库 | 数字和事实来源 | 提供客户、订单、商品、销售数据 | 是事实来源
NL2SQL | 数据库查询工具 | 把自然语言转换成 SQL | 是核心能力之一
RAG | 文档检索工具 | 从规则、目标、报告中找依据 | 是核心能力之一
OCR／文档解析 | 非结构化数据处理工具 | 读取扫描 PDF、图片、表格 | 是多模态能力
Agent 编排层 | 任务调度和决策中枢 | 决定查什么、先查什么、是否澄清、如何合并结果 | 这是产品真正的核心
可解释输出 | 结果展示机制 | 展示 SQL、文档来源、计算过程和口径 | 是比赛得分重点

## Slide 7: 现阶段分工
A：业务文档、字段口径、数据集、评测题目。
B：网页展示、API 接口、后续 Agent 流程串联。
C：Chinook 数据库接入、Schema、SQL 查询和 NL2SQL。
前提：确定一个统一的接口格式（字段口径、3 个核心问题和接口返回格式）
A 先拿到 Chinook 的表结构后，整理第一版字段口径，并写 10 道典型问题。
B 先做一个简单页面，能输入问题，并展示答案、SQL、查询结果和文档来源。
C 先完成：读取表结构、执行只读 SQL、返回标准格式的查询结果。
链路：网页→ API→ Agent 判断→ SQL 或 RAG 工具→ 返回答案和证据
三个核心问题可以定成：
1. “2025 年 Rock 音乐销售额是多少？”
2. “Rock 达到第三季度经营目标了吗？”
3. “销售增长率是多少？”——测试系统是否主动澄清时间范围。
对应数据库查询、跨源查询和主动澄清。

## Slide 8: 中级任务
结构化方向
● 中级任务 1、2：要素识别、问题改写与可扩展提取
围绕业务实体、指标、时间和范围，建立配置化的要素识别与标准化机制，支持别名、简称、错别字和口语化表达的识别，并能够低成本扩展新的业务实体类型。
● 中级任务 3：智能语义校验与澄清
识别用户问题是否缺少时间、指标、范围等关键条件。条件不完整时主动追问，不直接生成错误 SQL。
● 中级任务 4：精准表定位（Schema Linking）
根据标准化后的问题，准确定位相关数据表和字段。例如将“Rock 销售额”定位到 Genre、Track、InvoiceLine 等关联表。
● 中级任务 5：高质量多表关联 NL2SQL
支持多表 JOIN、时间筛选、聚合、排名和嵌套查询，解决数字音乐商店中的销售、客户和商品分析问题。
非结构化方向
● 中级任务 6：文档公式识别与计算
重点识别经营目标、达成率、增长率等业务公式，并将数据库查询结果代入文档公式进行计算。聚焦经营文档中的公式，不做通用数学公式识别。
● 中级任务 9：文档质量综合评估
重点检测扫描 PDF 和图片中的旋转、模糊、OCR 置信度低、错别字等问题，并在文档检索前给出质量提示。

## Slide 9: 阶段任务
第一阶段：模块实现
A：完成业务文档、字段口径、实体别名和第一版评测题。
B：完成网页基础页面、API 接口和统一返回格式，先用模拟数据展示答案、SQL、查询结果和文档来源。
C：完成 Chinook 数据库接入、Schema 梳理、只读 SQL 查询和基础 NL2SQL。
阶段目标：三个模块可以独立运行，为后续联调做好准备。
第二阶段：联调与产品完成
A：补齐业务文档、指标口径和实体别名，准备公式、低质量文档等测试样本，完善评测题与标准答案。
主攻中级任务 1、2：要素识别、问题改写与可扩展提取
建立业务实体、指标、时间和范围的配置化识别机制，支持别名、简称、错别字和口语化表达。
B：完成 RAG 检索、Agent 流程、主动澄清、跨源问答和多轮交互；负责网页、接口及文档处理能力的联调。
主攻中级任务 3 + 6 / 9：语义澄清、文档公式和文档质量
实现条件缺失时主动追问；识别经营目标、增长率等公式；检测扫描文档的模糊、旋转和 OCR 质量问题。
C：完善 Chinook 数据库接入、Schema 梳理、SQL 查询、Schema Linking 和多表 NL2SQL；负责查询校验与计算工具。
主攻中级任务 4、5：Schema Linking 与多表 NL2SQL
准确定位相关表和字段，完成多表关联、时间筛选、聚合、排名和嵌套查询。
阶段目标：12 号前跑通完整产品链路：
网页提问→ Agent 判断→ SQL 或 RAG 工具→ 返回答案、SQL、文档来源和计算口径

## Slide 10: 场景定义2
产品定位：面向机械设计和质量工程的可解释工业图纸问数问答智能体
通过自然语言查询零件、图纸、尺寸、公差和标注位置，并返回可回溯的图纸证据。
选数据库：
CADsy CAD Technical Drawings
65 个 STEP 零件模型、130 张 ASME/ISO 图纸、130 份结构化标注文件
自建：工业关系数据库 图纸质量测试集、标注标准化数据与问答评测集
后续加入模糊、旋转、低清、遮挡等异常图纸
用自然语言快速定位零件和图纸，查询尺寸、公差、形位标注及所在视图，返回原图高亮位置和结构化数据来源，支持 ASME/ISO 图纸对比，对识别不确定、数据不一致的内容提示人工复核
核心用户：
机械设计工程师：查询零件尺寸、公差和图纸标注
质量工程师：核对图纸标注、发现异常并追溯证据
工程数据管理员：管理零件、图纸、标注和解析质量

## Slide 11: 会议-企业关注点
问数：关注精确度、多表的关联聚合、复杂问题理解
问答：文档分词和切片可以探索、针对扫描件、层级结构乱、可能还有表格，如何理解文档结构逻辑，加入CAD（电路图、组装图、工艺文件）
二者融合：如结构化与非结构化数据不一致的情况
整体链路：
用户提问（指代、改写、意图理解<文书问答，查什么表>）---自主规划任务路径---精准执行查询与检索---融合推理分析---输出可解释答案
系统模型选用：国产
系统指标：准确性、鲁棒性、响应时间
其它注意点：
多跳问答、可解释性、模型参数量越小越好、数据种类跳跃越多贡献越大、低质量数据（CAD文档）的情况、方案可扩展性

## Slide 12: 现状
基础任务的完整闭环已跑通。单表问答，单文档问答等
RAG、澄清部分、注册表等内容均有修改，同步最新远程去做。
测试不同AI LLM，目前选用MiMo-V2.6-Flash（已写入env）
UI的展示链路优化
问题：
测评集能力分析，选择与认领分工（跑评测与试用体验）
跨源能力怎么做好？
UI太粗糙，已初步删减和优化，后面考虑用ｓｋｉｌｌ重构
目标：
对应专项准确率至少70%以上，不做的专项后续删除对应测试
测试集适当扩充，要求各项至少10个，可以做15+个（对应部分在原基础上自己让ai结合数据集扩充）

## Slide 13: 选择与分工
优先:
基础 NL2SQL - chinook这边没问题，需扩充测评集
基础文档问答eval_basic_rag.jsonl - RAG精度问题
多文档问答 - RAG 问题
跨源问答
中级任务：
专项·主动澄清eval_special_clarification.jsonl - 中级三
专项·别名与分类eval_special_alias_robustness.jsonl - 中级一
专项·多表关联eval_special_multitable.jsonl - 中级四五
专项·公式计算eval_special_formula.jsonl - 中级六
专项·多模态（扩数据集，修测评集题目）
专项·多轮会话（可删测评集）
专项·无证据处理（边界不清晰，可删测评集/修改题目，不要和主动澄清混淆）
已实现的：

## Slide 14: 选择与分工 pua
线 | 负责的墙与当前问题（评测证据） | 验收测评集（按优先级分层） | 对应幻灯片条目
A 检索与证据线 | 墙 1 检索精度（代码：app/knowledge/、app/profiles/；兼管证据绑定格式 app/evidence/binding.py） 当前问题：① alias 集 2/8，失败 6 题全是「该命中 D03 却命中 D12/D09 或检索为空」；② multidoc 集 0/5，5 题全是「命中一份、漏另一份」；③ basic_rag 3 题错命中（D12/D06 排在 D03/D07/D08 前，7/10）；④ cross 多题 D06/D08 未检索（cross-009 复跑仍缺证据）；⑤ formula 证据未绑定、multimodal-004 未检索 D06 | 第一层（主验收）：alias、multidoc、basic_rag——检索命中是这三集判分的直接决定因素 第二层（关联验收）：cross 的检索部分（D06/D08 命中）、formula 的证据引用部分、multimodal 的 D06 检索部分（mm-004） 第三层（回归）：全量 80 条 + clarify 集不退化 | 优先：基础文档问答（basic_rag）、多文档问答（multidoc） 中级一：别名与分类（alias） 多模态扩数据集＋修题（multimodal，本线承检索部分）
B SQL 与计算线 | 墙 4 多表 JOIN/TOP-N ＋ 墙 2 跨源计算落地（代码：backend/sql_module/、app/integrations/sql_d12.py、app/tools/local_calculator.py、parsing.py 时间解析、graph.py calculate 节点、composer.py 计算落地段） 当前问题：① multitable 0/8：001/002/003 TOP-N 只回 1 行、006 聚合粒度 1 行 vs 金标准 3 行、007 行序不一致被判 insufficient_evidence、008 报 MISSING_REQUIRED_SLOT；② formula 0/6：gap/rate/aov「算得出、写不进答案、绑不上证据」（006 的 sum=120 计算缺失）；③ cross-001 算出但答案未体现；④ 时间解析仅整年/完整季度，月粒度缺口（mm-004 卡死、cross-009 按月 3 行出不来） | 第一层（主验收）：multitable（001/002/003/006/007/008）、basic_nl2sql 与 NL2SQL 扩充题（保持 10/10 不退化） 第二层（关联验收）：formula 计算落地部分（001–006）、cross 计算部分（cross-001 等）、月粒度时间解析（mm-004、cross-009） 第三层（回归）：全量 80 条 | 优先：NL2SQL 扩充（basic_nl2sql＋扩充题） 中级四五：多表关联（multitable） 中级六：公式计算（formula） 优先跨源问答（cross，本线承计算落地与数值绑定）
C 编排与交互线 | 墙 5 路由误判 ＋ 墙 3 澄清策略 ＋ 状态语义（代码：graph.py router/澄清节点、session.py、state.py、ask_service.py、graph_ask_service.py、状态枚举与澄清槽位词表） 当前问题：① 路由误判：multitable-004/005 sql→rag、cross-003/004/007/008/010 cross→rag、formula-006/negative-005/cross-009 误路由 sql 硬答；② 过度澄清残留：cross-002/005/006、multidoc-001、session 多轮仍要年份澄清；③ 欠澄清：clarify-005/006 该问没问；④ 槽位词表与金标准不一致：clarify-001/007/008（period vs quarter、缺 target_metric、genre_scope vs genre_boundary）、004 槽位串味；⑤ unsupported 与 insufficient_evidence 边界不清（negative-004）、session 继承失效（0/5） | 第一层（主验收）：clarify、negative、session（多轮） 第二层（关联验收）：cross 的路由与澄清部分（002/005/006 过度澄清、5 题路由）、multitable-004/005 路由部分、formula-006 与 negative-005 拒绝边界 第三层（回归）：全量 80 条 | 中级三：主动澄清（clarify） 无证据处理（negative，边界不清可删改，勿与澄清混淆） 多轮会话（session，可删） 优先:跨源问答（cross，本线承路由与澄清信号）

## Slide 15: 初赛提交
最终提交形式：ddl 10.19
（1）技术文档——设计报告：提交 Word 版本及 PDF 版本各 1 份，总篇幅建议不超过 20 页（含封面、目录、正文及附录）。
封面或目录后的第 1-2 页必须为“项目核心亮点预览页”，集中展示作品相对于赛题基础任务和中级任务要求所实现的核心能力，
包括但不限于：系统整体架构图、多模态数据融合处理链路、核心创新点摘要、已攻克的中级任务清单及实现效果关键数据（如 NL2SQL 执行准确率、RAG 检索命中率、澄清交互成功率等）。
（2）技术文档——技术实现说明书：格式要求同上，总篇幅建议不超过 30 页。内容应系统阐述以下模块：
系统总体架构设计
NL2SQL 模块技术实现（包含 Schema Linking 方案、要素识别模型、SQL 生成与校验机制）
RAG 问答模块技术实现（包含文档解析与切片策略、向量检索方案、生成融合机制）
多源异构数据融合推理策略（结构化数据库与非结构化知识库的协同查询与结果整合）（跨源要做好）
可解释性实现方案（包含推理链路追踪、数据来源标注、工具调用链可视化）（展示链路优化）
中级任务攻克方案详述
系统测试与性能评估（包含测试数据集说明、评估指标定义、测试结果及分析）

## Slide 16: 初赛提交
（3）技术数据:作品原始文件（ZIP 数据包），应包含：
 完整项目源代码（需包含清晰的目录结构说明和 README 文件）
 数据库 schema 定义文件（喜）
 知识库文档样本（不少于 10 份，涵盖不同类型文档格式）
 模型权重文件（若适用）
 运行环境配置说明（包括依赖包列表及版本号）
 可执行 Demo 的快速启动脚本

## Slide 17
智能信息处理与通信技术省高校重点实验室
邮箱：1225013844@njupt.edu.cn
地址：南京市新模范马路66号南京邮电大学综合科研楼15楼